Entre les soussignés :

La Société Prestataire
Nom : Stefan Popovic
Forme juridique : ?????
Adresse : Rue de la Cloche 7, 1201 Genève
IDE : ???
Représentée par : Stefan Popovic, en qualité de ????
Ci-après dénommée « le Prestataire »

Et

Le Client
Raison sociale : LIPS SA
Adresse : Rue de Candolle 34, 1205 Genève
IDE CHE-277.694.326
Représenté par : Benoît Genevois-Holtzinger en tant qu’administrateur
Ci-après dénommé « le Client »

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la conception, le développement et la mise en ligne d’un site internet pour le compte du Client, conformément aux spécifications détaillées dans le cahier des charges défini dans les livrables de l’article 2.

Article 2 – Prestations prévues

Le Prestataire s’engage à réaliser les prestations suivantes :

- Livrable n°1 : Conception graphique et maquette du site

  - Description :

    - Création de la charte graphique,

    - Maquette des pages principales,

    - Reprise du logo existant et code couleur de la marque FindHer,

    - UI Kit,

    - Démo visuelle (Figma et prototypes cliquable),

  - Délai : 5 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 500 CHF TTC.

- Livrable n°2 : Architecture du site (base de donnée, intégration, fonctionnalités et dashboard)

  - Création et sécurisation de l’architecture de la base de données du site

  - Dashboard Escort

    - Abonnement semaine ou mensuel avec paiement en ligne, virement bancaire ou dépôt cash à notre compte à la banque,

    - Edition de facture au nom de l’escort,

    - Ajout de photo et videos,

      - Contenu public,

      - Contenu payant pour clients abonnés,

    - Messagerie avec video chat activable apres paiement,

    - Ajout, Modification, Suppression d’articles et prix sur la market place accessible aux clients abonnés,

    - Géolocalisation (elle doit pouvoir piner un lieu sur google maps : bar, restaurant, hotel).

  - Dashboard Client

    - Abonnement semaine ou mensuel avec paiement en ligne,

    - Edition de facture au nom du client (pseudo),

    - Messagerie avec video chat activable,

    - Accès contenu payant,

    - Accès market place,

    - Accès géolocalisation des escorts.

  - Dashboard Administrateur

    - Visualisation, approbation, modification et suppression des inscrits escorts et clients,

    - Visualisation des paiements escorts et clients,

    - Blog création, modification et suppression de d’articles,

    - Modification des prix des abonnements escorts et clients (promotions…),

  - Multilingue : Français, Anglais, Allemand, Russe, Portugais, Espagnol,

  - Délai : 25 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 2 500 CHF TTC.

- Livrable n°3 : Développement et mise en ligne des outils d’échanges entre escorts et clients

  - Messagerie interne avec videochat sécurisée,

  - Stories,

  - Contenu accessible aux abonnés : photo ou vidéo,

  - Contenu à la demande : prix libre décidé par l’escort, commission 30%, paiement en ligne à Lips SA, paiement à l’escort sous 48h après réception (paiement manuel fait depuis la banque de LIPS frais virements hors suisse à la charge du receveur) :

    - Video chat live facturé aux abonnés à la minute,

    - Contenu à la demande facturé aux abonnés (photo ou video),

    - Market place de produits vendus par les escorts pour les abonnés,

  - Délai : 25 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 2 500 CHF TTC.

- Livrable n°4 : Mise en ligne et testing

  - Site en ligne et testing de toutes les fonctionnalités,

  - Import de 10 fakes profiles filles et 5 fakes profils clients pour tester,

  - Délai : 10 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 1 000 CHF TTC.

- Scrapping : création des données et déploiement automatisé

  - Nettoyage et structuration des données,

  - Création base de donnée,

  - Authentification + sécurité de base,

  - Délai : 25 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 2 500 CHF TTC.

- Blog et SEO / AI agent optimisation

  - Framework pour un article optimisée,

  - Transfer des articles existants,

  - SEO / AI agent optimisation,

  - Délai : 5 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 500 CHF TTC.

- Documentation et correction des bugs

  - Documentation totale du site comprenant l’architecture, la définition de tous les composants, leurs accès, licences tierces,

  - Correction des bugs,

  - Délai : 5 jours ouvrables,

  - Paiement associé : 500 CHF TTC.

Article 3 – Modalités de paiement

- Le montant total de la prestation est fixé à 10 000 CHF TTC

- Chaque échéance est exigible après validation du livrable correspondant par le Client.

- Les paiements s’effectueront par virement bancaire sur le compte du Prestataire, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la facture.

Article 4 – Obligations du Prestataire

Le Prestataire s’engage à :

- Respecter les délais convenus pour chaque livrable.

- Fournir un site conforme au cahier des charges.

- Garantir le bon fonctionnement du site pendant une période de garantie de 365 jours après la mise en ligne.

Article 5 – Obligations du Client

Le Client s’engage à :

- Fournir tous les éléments nécessaires (textes, images, accès serveurs, etc.) dans les délais convenus.

- Valider les livrables dans un délai maximum de 5 jours après réception.

- Régler les factures conformément aux modalités prévues.

Article 6 – Retard ou manquement

En cas de retard du Prestataire, une pénalité de 0.5% par jour de retard pourra être appliquée sur le montant du livrable concerné, sauf cas de force majeure. Le paiement du livrable précédent entraine le commencement du livrable suivant.

En cas de non-paiement d’un livrable, le Prestataire se réserve le droit de suspendre les travaux jusqu’à régularisation.

Article 7 – Propriété intellectuelle

La propriété du site (code source, contenus, graphismes) sera transférée au Client dès paiement intégral de la prestation.
Avant ce paiement complet, les droits d’utilisation demeurent la propriété du Prestataire.

Article 8 – Confidentialité

Chaque partie s’engage à garder confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Article 9 – Résiliation

En cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations, le contrat pourra être résilié de plein droit après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours.

Article 10 – Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi par le droit suisse.
Tout litige sera soumis à la compétence exclusive du tribunal du siège social du Client.

Fait à Genève, le 20/10/2025
En deux exemplaires originaux.

Le Prestataire
Nom, signature, cachet

Le Client
LIPS SA

Benoît Genevois-Holtzinger